AdotaPatas

Documento técnico e plano de trabalho

Etapa 2

Portal de Adoção e Gestão Animal

Gabriel Vitorino · Rafaela Viana · Ruben Pinto

Data: 04/09/2026

# Enquadramento

O AdotaPatas é uma aplicação para gestao de um Abrigo de animais que permitirá aos administradores e staff a gestao dos animais, candidatos e estados das candidaturas tal como a gestao de todos os materiais e atividades inerentes a atividade do Abrigo.

Este documento define as decisões técnicas, a arquitetura, a organização do repositório, a divisão inicial do trabalho e o plano de desenvolvimento da Etapa 2.

# 1. Tecnologias escolhidas

| Camada | Tecnologia | Utilização prevista |
| --- | --- | --- |
| Backend e Frontend | C# .NET Windowsforms | Aplicação web, rotas, controladores e regras de negócio. |
| Base de dados | SQL Server | Persistência de animais, candidatos e candidaturas. |
| Versionamento | Git e GitHub | Histórico, colaboração, branches e revisão de código. |

# Justificação das tecnologias

C# .Net WindowsForms: mantém a tecnologia-base definida para o projeto e fornece uma estrutura adequada para o desenvolvimento de uma aplicação desktop organizada por camadas, com interfaces gráficas para a gestão de animais, candidatos e candidaturas.

SQL Server: responde ao requisito de uma base de dados relacional e é adequado para relacionar animais, candidatos e candidaturas.

GitHub: permite trabalho paralelo por branches, commits rastreáveis, pull requests e integração do trabalho dos três elementos.

# 2. Arquitetura da solução

Aplicação (Frontend) -> Aplição (backend) -> Base de Dados

Aplicação (Backend/Frontend) → consulta e gestao dos dados existentes na base de dados relativos ao abrigo.

Base de dados: SQL Server armazena dados de animais, candidatos, candidaturas, utilizadores administrativos, materiais, atividades, etc...

- Módulos:

- Login: Registro de utilizadores, confirmação se o email e senha estão no banco de dados.

- Menu Principal que contém os seguintes módulos:

- Gestão de animais: Registro de novos animais, informações gerais como espécie, raça, idade, histórico de saúde. Filtros de pesquisa avançada como sexo, estatus de adoção.

- Inscrição de Candidaturas: Questionário de adequação ( tipo de habitação, agregado familiar, tempo livre).

- Inscrição de Voluntários: Horários diponíveis, áreas de interesse (passeios, limpeza, apoio administrativo).

- Módulo de Adoções: Gestão do processo de adoção, desde o primeiro contacto até a conclusão. (Análise, aprovado, rejeitado).

# 3. Organização do Projeto

O projeto contém:

Docs/ com este documento técnico, objetivo, tecnologias, pré-requisitos, configuração da base de dados.

Primeiros commits, por exemplo: configuração inicial; estrutura da solução; documentação da Etapa 2.

Branches de trabalho, se aplicável: main (estável), develop (integração) e feature/* para funcionalidades específicas.

# 4. Planeamento do Projeto

| Fase | Atividades | Resultado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Preparação | Repositório, solução, estrutura de pastas, README e branches. | Base de trabalho pronta. | Concluído |
| Fase 2 — Dados | Entidades, relacionamentos,migrations e dados de teste. | Persistência funcional. | Concluído |
| Fase 3 — Catálogo | Detalhe do animal e filtros. | Consulta de animais. | Em andamento |
| Fase 4 — Candidaturas | Formulário, validação, criação e consulta de candidaturas. | Fluxo de adoção funcional. | Pendente |
| Fase 5 — Administração | Autenticação e gestão de estados. | Área administrativa. | Pendente |
| Fase 6 — Qualidade | Testes, correções, acessibilidade, validações e revisão. | Versão estabilizada. | Pendente |
| Fase 7 — Entrega | Documentação final, limpeza do repositório e apresentação. | Entregável completo. | Pendente |

Metodologia: desenvolvimento incremental, com tarefas registadas no GitHub, commits pequenos e descritivos, revisão por pull request e integração frequente na branch main. Cada funcionalidade deverá ser acompanhada por validação manual e, quando aplicável, teste automatizado.

# 5. Organização da Equipa

| Elemento | Responsabilidades iniciais |
| --- | --- |
| Gabriel Vitorino | Menu principal, página dos animais |
| Rafaela Viana | Separador adotantes, voluntários e adoções |
| Ruben Pinto | Login, atividades, stock |
| Todos | Backend, frontend, planeamento, revisão de código, testes de integração, apresentação e decisões técnicas. |

Decidimos enquanto grupo que para melhor aproveitamento da atividade, dividirmos o trabalho de forma a que todos os elementos possam realizar o mesmo tipo de tarefas. Não se aplicando a divisão entre frontend, backend e dados.

A distribuição é inicial e poderá ser ajustada conforme a evolução das tarefas e a carga de trabalho de cada elemento.

# Lista de Tarefas

Criar repositório GitHub - Rafaela.

Adicionar README.md e pasta docs -Gabriel, Rafaela e Ruben.

Configurar ligação ao SQL Server - Gabriel, Rafaela e Ruben.

Criar e modelar base de dados - Gabriel, Rafaela e Ruben.

Desenvolvimento dos formulários em c# .Net - Gabriel, Rafaela e Ruben.